Blue Springs Hotel Project Plan

| Task | Start date | finish date | collaboration | Completed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigate web technologies | 07/05/2025 | 14/05/2025 | No |  |
| Web interface design | 07/05/2025 | 21/05/2025 | No |  |
| Review web design | 14/05/2025 | 21/05/2025 | Yes |  |
| Create basic web pages | 21/05/2025 | 28/05/2025 | No |  |
| Add styles formatting | 21/05/2025 | 04/06/2025 | No |  |
| Present draft to client for feedback | 21/05/2025 | 04/06/2025 | Yes |  |
| Create & update **BlueSpringsHotel\_ProjectPlanV2.docx** | 04/06/2025 | 04/06/2025 | No |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |