Blue Springs Hotel Project Plan

| Task | Start date | finish date | collaboration | Completed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigate web technologies | 07/05/2025 | 14/05/2025 | No | Y |
| Web interface design | 07/05/2025 | 21/05/2025 | No | Y |
| Review web design | 14/05/2025 | 21/05/2025 | Yes | Y |
| Create basic web pages | 21/05/2025 | 28/05/2025 | No | Y |
| Add styles formatting | 21/05/2025 | 04/06/2025 | No | Y |
| Present draft to client for feedback | 21/05/2025 | 04/06/2025 | Yes | Y |
| Create & update **BlueSpringsHotel\_ProjectPlanV2.docx** | 04/06/2025 | 04/06/2025 | No | Y |
| Add JavaScript for the form and table in guestbook.htm | 06/06/2025 | 11/09/2025 | No | Y |
| Add popups to staff entries in staff.htm | 04/06/2025 | 07/09/2025 | No | Y |
| Embed video & Youtube player in interests | 08/06/2025 | 09/06/2025 | No | Y |
| Embed map in Cossack.htm | 08/06/2025 | 09/06/2025 | No | Y |
| Website testing & validation | 11/06/2025 | 11/06/2025 | No | Y |
| Final handover | 11/06/2025 | 11/06/2025 | No | Y |